**Projektplan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufgabe** | **Bearbeitungszeitraum** | **Verantwortung** |
| Projektplan & Pflichtenheft schriftlich verfassen | 30.11.23 – 6.12.23 | Reise |
| Optimierungsmöglichkeiten in bisherigen Netzen ausarbeiten | 30.11.23 – 6.12.23 | Reise, Victor, Philip |
| Constructor beider Netze | 5.12.23 | Reise, Victor |
| Datensätze erstellen | 30.11.23 – 6.12.23 | Reise, Victor, Philip |
| Zusammenfassen in ein Projektordner | 6.12.23 | Reise, Victor |
| Auswertung Rechenzeit beider kNN | 8.12.23 – 9.12.23 | Reise |
| Auswertung Ergebnisse auf unbekannten Daten (Vergleich) | 8.12.23 – 9.12.23 | Reise |
| Auswertung auf unterschiedlichen Topologien | 9.12.23 – 10.12.23 | Reise |
| Trainingszeit | 8.12.23 – 13.12.23 | Victor |
| Plotten der totalError Daten | 8.12.23 – 13.12.23 | Victor |
| Verhalten unter unterschiedlichen learning rates | 8.12.23 – 13.12.23 | Victor |
| Komplexität der einzelnen Methoden | 8.12.23 – 13.12.23 | Philip |
| Genauigkeit der einzelnen Ergebnisse | 8.12.23 – 13.12.23 | Philip |
| Unittests | 13.12.23 | Reise, Victor, Philip |
| Projektbericht | 13.12.23 | Reise, Victor, Philip |